Приложение №1 к постановлению

администрации  Большекарайского

муниципального образования

№ 12 от 18 февраля 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство кладбища в                   с. Большой Карай Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области»

2020 год

ПАСПОРТ

Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство кладбища в с. Большой Карай Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Устав Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области ,ФЗ от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон), Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», санитарными правилами и нормами СанПиНи 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 года № 35, другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения |
| Заказчик Программы | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| Цели и задачи Программы | ЦЕЛИ: - Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбища в Большекарайском муниципальном образовании Романовского муниципального района Саратовской области |
|  | ЗАДАЧИ: - обустройство кладбища в селе Большой Карай - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ. - восстановление разрушенной изгороди - сохранение и укрепление исторических и культурных связей между поколениями - увековечивание памяти героев и участников ВОВ погребенных на кладбище в послевоенный период. |
| Важнейшие целевые индикаторы и оценочные показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - изменится внешний, эстетический вид кладбища. - снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ - повышение качества содержания мест захоронений |
| Сроки реализации Программы | 2020 год |
| Перечень разделов программы | - Содержание Программы - Цели и задачи Программы - Сроки реализации Программы - Механизм реализации Программы - Ресурсное обеспечение Программы - Конкретные результаты - Перечень мероприятий и затрат по благоустройству кладбища в с. Большой Карай Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 814 627,00 руб. из них: - субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах в сумме 641 164,00 руб. (прогнозно); - средства местного бюджета в сумме 81 463,00 руб. (прогнозно) ; - средства населения – 40 000,00 руб. (прогнозно); - Безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников – 52 000,00 руб. (прогнозно) |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется: - администрацией Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области; - инициативной группой населения Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | -повышение уровня благоустройства кладбища; - увеличение мест захоронения; -совершенствование системы организации похоронного дела на территории села Большой Карай и санитарного содержания кладбища |

1.     Содержание проблемы.

Действующим законодательством Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

Похоронное обслуживание населения регламентируется Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон), Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» , санитарными правилами и нормами СанПиНи 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 года № 35, другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения.

Кладбище является особым градостроительным, исключительно социально значимым объектом.

Характерные особенности кладбища:

- не допускается снос и использование его для других целей, кроме как для захоронения умерших;

- кладбище, как градостроительный объект, расположенный на обособленном участке земли, нуждается в постоянном уходе, благоустройстве, ограждении. Оно должно постоянно поддерживаться в надлежащем состоянии, удобном для посещения гражданами и одновременно удобном для проведения новых захоронений;

- кладбище - это место поклонения памяти ушедших от нас родных и близких и оно постоянно должно отвечать этой функции, быть способным принять любое число посетителей, в том числе в дни массового посещения (к примеру, в пасхальные праздники).

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является проведение работ по благоустройству  кладбища для  захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, совершенствование системы организации похоронного дела на территории села  Большой Карай повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбища.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- проведение необходимых  работ  по благоустройству  территории  кладбища ;

-  установка новой железной изгороди кладбища села Большой Карай;

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ.

- восстановление разрушенной изгороди

- сохранение и укрепление исторических и культурных связей между поколениями

- увековечивание памяти героев и участников ВОВ погребенных на кладбище в послевоенный период.

3.    Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2020 года . Реализация  мероприятий  программы    обеспечивается подрядными организациями на договорной основе.

4.Основные механизмы реализации  мероприятий Программы

Реализацию Программы предполагается осуществлять на муниципальной собственности. На объекте планируется выполнение следующих основных видов работ:  установка  новой изгороди.

Администрация  Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области в ходе выполнения Программы осуществляет организацию мероприятий, обозначенных в Программе.

Целевые показатели и затраты на программные мероприятия  уточняются с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных  и внебюджетных средств.

5.Предельные объемы и источники финансирования Программы

| Наименование источника | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Объем финансирования всего | 814 627,00 |
| В том числе: |  |
| Из местного бюджета | 81 463,00 |
| Средства населения | 40 000,00 |
| Безвозмездное поступление от организаций и других внебюджетных источников | 52 000,00 |
| Средства областного бюджета | 641 164,00 |

6.    Ожидаемые результаты Программы и оценка эффективности

реализации Программы

Реализуемый проект позволит благоустроить территорию кладбища с. Большой Карай , а так же увековечить память героев и участников Великой Отечественной войны.

Территория кладбища будет приведена в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм, улучшить эстетический вид.

Повысится интерес жителей села к участию в благоустройстве территории  с. Большой Карай в целом.

7.Механизм реализации и порядок контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Разработчик Программы – Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области

Разработчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Разработчик Программы обеспечивает их согласованные действия по реализации Программных мероприятий ,а также по целевому использованию средств бюджета Большекарайского муниципального образования.

Перечень мероприятий и затрат по благоустройству  кладбища  в  селе Большой Карай Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство кладбища | 2020 | 799 992,00 |  |
| 2. | Строительный контроль | 2020 | 14 635,00 |  |
|  | Итого: |  | 814 627,00 | В том числе: - Средства местного бюджета – 81 463,00 руб. - Средства населения – 40 000,00 руб. - Безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников – 52 000 ,00 руб. - Субсидия из областного бюджета – 641 164,00 руб. |