Приложение № 2 к постановлению

Администрации Большекарайского МО

от 21.02.2020 года № 15

План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области  на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие постановления администрации Большекарайского МО « О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году на территории Большекарайского МО» | До 25.02.2020 | Н.В.Соловьева |
| 2 | Создание паводковой комиссии по обеспечению пропуска паводка на территории Большекарайского МО | До 25.02.2020г. | Н.В.Соловьева |
| 3 | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Большекарайского муниципального образования для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | До 25.02.2020 г. | Н.В.Соловьева |
| 4 | Уточнение порядка взаимодействия органов местного самоуправления с сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе в ходе затопления | До 01.03.2020 | Н.В.Соловьева, А.В.Дубина ( по согласованию) |
| 5 | Осмотр гидротехнических сооружений ( составление актов), разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | До 27.02.2020 г. | Н.В.Соловьева, А.В.Дубина ( по согласованию) |
| 6 | Уточнение наличия плавсредств, других материально- технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 01.03.2020г. | Н.В.Соловьева, А.А. Глухов ( по согласованию), А.Г.Распопов ( по согласованию) |
| 7 | Организация на производственных объектах круглосуточного дежурства ответственных работников | В зависимости от паводковой обстановки | Н.В.Соловьева, Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 8 | Размещение памяток по действиям при угрозе и затоплении населенного пункта в местах массового пребывания людей и местах для обнародования. | Весь период | Н.В.Соловьева, Ю.А.Саяпина |
| 9 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий, труб на дорогах и водоемах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | До 09.03.2020г. | Н.В.Соловьева, Ю.В.Коротков |
| 10 | Создание необходимых запасов топлива, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий в период весеннего половодья. | Весь период | Н.В.Соловьева, Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 11 | Организация работы временных водомерных постов | До вскрытия рек | Н.В.Соловьева |
| 12 | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного подтопления, а также количество животных, и предоставление их в паводковую комиссию администрации Романовского МР | До 01.03.2020 г. | Ю.А. Саяпина |
| 13 | Провести необходимые расчеты в потребности сил и средств | До 01.03.2020г. | Н.В.Соловьева, Ю.А. Саяпина |
| 14 | Снабжение продуктами питания, медикаментами населения, скота кормами на случай эвакуации из затопленных ( подтопленных) зон района | Весь период | Н.В.Соловьева, Ю.В.Коротков, Л.А. Салыкина ( по согласованию) |
| 15 | Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения в период весеннего паводка, в том числе обеспечение надежной обваловки животноводческих и других объектов, включая скотомогильники и места несанкционированного хранения биологических отходов с целью защиты окружающих территорий от возможных загрязнений до начала паводка. | До 09.03.2020г. | Н.В.Соловьева, Л.А. Салыкина ( по согласованию) |
| 16 | Защита системы водоснабжения, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | До 14.03.2020 г. | Н.В.Соловьева, Е.Н.Зайцев ( по согласованию) |
| 17 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения. | Весь период | Н.В.Соловьева, Ю.А. Саяпина, Ю.В.Коротков |

Верно: заместитель главы администрации Большекарайского  МО___________ Т.А. Глухова