Отчет о реализованном проекте инициативного бюджетирования в 2021 году

в Большекарайском муниципальном образовании

Романовского муниципального района Саратовской области

«Благоустройство территории сквера в честь Победы в Великой Отечественной войне в    с. Большой Карай

Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области»

В результате проведенного конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Большекарайском муниципальном образовании в администрацию поступила 1 заявка для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования от жителей поселка: «Благоустройство территории сквера в честь Победы в Великой Отечественной войне в с. Большой Карай                               Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области». Общая сумма проекта составляет – 659 155 руб.00 коп.

12 июля 2021 года заключен муниципальный контракт №1 на выполнение работ по благоустройству общественной территории расположенной по адресу:  Саратовская область, Романовский район. с. Большой Карай, площадь Стоякина, з/у 9В на  сумму 659 154 руб. 66 коп. Сумма экономии от аукциона составила 0,34 коп.

После проведения стройконтроля организацией «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» завершенного объекта было подписано Соглашение о расторжении муниципального контракта №1 от 12.07.2021г. на сумму 559 407 руб. 06 коп., так как работы были выполнены не в полном объеме. Сумма экономии составила 99 747 руб. 60 коп. Также дополнительно было выделено из бюджета Большекарайского МО 260 000 руб. и согласно протокола инициативной группы была потрачена на ограждение длиной 100м.