Приложение № 2  к постановлению

администрации Большекарайского

муниципального     образования

от 12.02.2016  года № 16

План

мероприятий по пропуску паводковых вод в Большекарайском муниципальном образовании на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в заседании КЧC ОПБ при администрации Романовского МР по вопросу подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 2015 году. | Февраль 2016 | А.А.Зазульский |
| 2 | Разработка и принятие постановления администрации Большекарайского МО « О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году на территории Большекарайского МО» | До 15.02.2016 г. | В.В.Шишкина |
|  | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Большекарайского муниципального образования для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | До 15.02.2016 г. | А.А.Зазульский |
| 3 | Уточнение порядка взаимодействия органов местного самоуправления с сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе в ходе затопления | До 01.03.2016 | А.А.Зазульский, В.В.Воронин ( по согласованию), В.В.Мясников ( по согласованию) |
|  | Осмотр гидротехнических сооружений ( составление актов), разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения. | До 24.02.2016 г. | А.А.Зазульский, В.В.Воронин ( по согласованию), В.В.Мясников ( по согласованию) |
| 4 | Уточнение наличия плавсредств, других материально- технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 25.02.2016 | А.А.Зазульский, А.А.Глухов ( по согласованию), А.Г.Распопов ( по согласованию) |
| 5 | Организация на производственных объектах круглосуточного дежурства ответственных работников | В зависимости от паводковой обстановки | А.А.Зазульский, Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 6 | Размещение памяток по действиям при угрозе и затоплении населенного пункта в местах массового пребывания людей и местах для обнародования. | Весь период | А.А.Зазульский, В.В.Шишкина |
| 7 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий, труб на дорогах и водоемах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | До 09.03.2016 | А.А.Зазульский, В.В.Воронин ( по согласованию), В.В.Мясников ( по согласованию) |
|  | Создание необходимых запасов топлива, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий в период весеннего половодья. | Весь период | А.А.Зазульский, Руководители производственных объектов ( по согласованию) |
| 8 | Организация работы временных водомерных постов | До вскрытия рек | А.А.Зазульский |
|  | Уточнить списки жителей, попадающих в зону возможного подтопления, а также количество животных, и предоставить их в паводковую комиссию администрации Романовского МР | До 20.02.2016 г. | В.В.Шишкина |
| 9 | Снабжение продуктами питания, медикаментами населения, скота кормами на случай эвакуации из затопленных ( подтопленных) зон района | Весь период | А.А.Зазульский, Е.Н.Зайцев, М.В.Шишкина ( по согласованию) |
| 10. | Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения в период весеннего паводка, в том числе обеспечение надежной обваловки животноводческих и других объектов, включая скотомогильники и места несанкционированного хранения биологических отходов с целью защиты окружающих территорий от возможных загрязнений до начала паводка. | До 09.03.2016 г. | А.А.Зазульский |
| 11. | Защита системы водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | До 14.03.2016 г. | А.А.Зазульский, Е.Н.Зайцев |
| 12. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения. | Весь период | А.А.Зазульский В.В.Шишкина |

Верно: и.о.главы администрации Большекарайского  МО___________ В.В.Шишкина