ГЛАВА

БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Романовского муниципального района  Саратовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  6

От 24.02.2009                                                                    с.Большой Карай

О мерах по подготовке безаварийного

пропуска паводковых вод в 2009году

на территории Большекарайского

муниципального образования

В целях своевременной организации и безаварийного пропуска паводковых вод в 2009году, обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, организаций и учреждений, безопасности жизни людей, материальных и культурных ценностей, сохранности от разрушений дорог, мостов на территории Большекарайского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю  :

1.Утвердить состав сельской паводковой комиссии :

Зазульский А.А.- глава Большекарайского МО, председатель комиссии

Стуклова Н.Н.-зам. главы администрации  Большекарайского МО, заместитель председателя

Члены комиссии:

Чернова В.В.- старший  инспектор администрации МО

Мясников В.В.-. директор  по производству ООО « Романовская Нива» ( по согласованию)

Воронин В.В.- глава КФХ( по согласованию)

2.Установить, что решения сельской паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Большекарайского МО независимо от ведомственной подчиненности.

3.Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод в Большекарайском МО на 2009год согласно приложению.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации Большекарайского МО от 06 марта 2007года № 6 «О сельской паводковой комиссии».

5.Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большекарайского

муниципального образования                                                  А.А.Зазульский

Приложение

к постановлению главы МО

от 24.02.2009г № 6

План

мероприятий по пропуску паводковых вод в Большекарайском  муниципальном образовании

на 2009год

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в селекторном совещании КЧС ОПБ при Правительстве Саратовской области по вопросу подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 2009г | Февраль 2009 | Глава МО Зазульский А.А. |
| 2 | Подготовка проекта постановления главы Большекарайского МО «О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2009г а территории Большекарайского МО | До26.02.09 | Зам. главы администрации Большек.МО. Стуклова Н.Н. |
| 3 | Прогнозирование параметров паводковой обстановки в муниципальном образовании |  | Сельская паводковая комиссия |
| 4 | Разработка плана проведения заседаний сельской паводковой комиссии |  | Стуклова Н.Н. |
| 5 | Организация и проведение заседаний сельской паводковой комиссии | В соответствии с планом комиссии | Зазульский А.А. |
| 6 | Организация обучения детей в детских учреждениях, сотрудников и персонала учреждений поселения по соблюдению правил безопасности и действиям на случай подтопления | До 1 марта 2009г | Руководители детских учреждений |
| 7 | Назначение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования | До 3 марта | Зазульский А.А. |
| 8 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий, труб на дорогах и водоемах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | До10марта 2009 | Зазульский А.А. Воронин В.В.(по согласованию) Филиппов В.А.( по согласованию) |
| 9 | Запрещение (ограничение)проезда транспортных средств на период паводка | В случае обострения паводковой ситуации | ОГИБДД Романовского ОВД ( по согласованию) |

Верно:         заместитель главы администрации

Большекарайского

муниципального образования                                                    Н.Н.Стуклова