Об утверждении муниципальной

программы «Чистая вода» Большекарайского

муниципального образования на 2011-2016 годы

На основании Устава Большекарайского  муниципального образования Романовского муниципального района  Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Чистая вода» Большекарайского муниципального образования   на 2011-2016 годы согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большекарайского

муниципального образования                                А.А.Зазульский

# Приложение  к постановлению

# администрации Большекарайского                         муниципального образования

от 07.12.2010 года № 28

# Муниципальная программа
«Чистая вода» Большекарайского муниципального образования на  2011-2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Чистая вода»  Большекарайского муниципального образования   на  2011 -2016 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Чистая вода» Большекарайского муниципального образования на 2011-2016 годы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Большекарайского муниципального образования |
| Основные разработчики Программы | Администрация Большекарайского МО МУП «Волна» Большекарайского МО |
| Цель и задачи Подпрограммы | Основной целью Программы является повышение водообеспеченности населения питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиНа и в достаточном количестве. Улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2016 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 168,0 млн.рублей в том числе: местный бюджет –4,7 млн. рублей из общего объема финансирования по годам: Год; Всего; в том числе местный бюджет. 2011; 30,0; 1,0. 2012; 30,0; 0,8. 2013; 30,0; 1,0. 2014; 30,0; 1,0. 2015; 30,0; 0,5. 2016; 18,0; 0,4. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить население с. Большой Карай водой питьевого качества в достаточном количестве. |
| Исполнители Программы | Администрация Большекарайского МО |

Введение

Анализ состояния водоснабжения населения Большекарайского муниципального образования питьевой водой подтверждает необходимость системного, программного подхода. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 года   № 292 "О Концепции федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой» с целью осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения Губернатором Саратовской области издано распоряжение от 01.07.1998 года. № 845-р "О комплексной программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой".

Муниципальная программа "Чистая вода»  Большекарайского муниципального образования на  2011-2016 годы составлена на основании:

1. Анализа технического состояния существующих систем водоснабжения.

2. Анализа качества воды, подаваемой потребителю.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Большекарайского муниципального образования осуществляется: из поверхностных источников (река Хопер и река Карай) и из артезианских скважин. Деятельностью по водоснабжению на территории Большекарайского муниципального образования  занимается МУП «Волна»  в   с. Большой  Карай.

Основной задачей,  является улучшение обеспечения населения Большекарайского  МО питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Основные водопроводные сети  в  с.Большой Карай построены в  1975, в 1988гг. Средний процент износа сооружений и коммуникаций водоснабжения составляет 70%.Вода, подаваемая в централизованную систему водоснабжения, согласно химическому и бактериологическому анализу, содержит железо превышающее допустимую норму, содержит соли жесткости, аммиака и соли аммония.

Крайне серьезное опасение вызывает работа водозаборов, работающих на грани своих технических возможностей. Выход из строя любого из них приведет к срыву водоснабжения поселка.

На балансе        МУП «Волна»  с.Большой Карай  находится водопроводных сетей  53,746 км.

Несмотря на принимаемые меры  наблюдается тенденция по увеличению аварийных ситуаций на водопроводных сетях. Рост повреждений связан с прогрессирующим износом трубопроводов.

Цели и задачи программы

Основной задачей программы является повышение водообеспеченности населения питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиНа.

В связи со сложившейся ситуацией данная программа должна являться приоритетной для Большекарайского МО. Основой программы является система

взаимоувязанных мероприятий и выполнение задач по повышению надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды, повышения качества, развития систем заборов, транспортировки воды, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Утверждаемые программой мероприятия позволят улучшить качество водоснабжения.

Решение этой задачи может быть осуществлено путем расширения существующих водопроводных систем, внедрения мероприятий по экономии использования воды, восстановления и улучшения санитарного состояния существующих источников водоснабжения. Улучшение санитарного состояния водоснабжения- за счет обустройства зон санитарной охраны, строительства водозабора из подземных источников в районе села Большой Карай , внедрения новых технологий по восстановлению работоспособности сети водопровода. Строительство и реконструкции сетей водопровода, развития производственных баз обслуживающих организаций.

Решение задач по обеспечению населения питьевой водой должно осуществляться на основании утвержденной программы в установленные сроки.

Программа «Чистая вода» предусматривает решение следующих задач:

1.Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с  целью замены объектов с высоким уровнем износа.

2.Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам сетей водоснабжения, обеспечивающих безопасность людей.

3.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Целевые индикаторы программы.

Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности функционирования систем водоснабжения, внедрения полного учета и контроля  водопотребления, что приведет к снижению объемов потребления  воды, повышению эффективности использования оборудования, в итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2016   году:

1.Снижение уровня износа объектов систем водоснабжения на 60  %.

2.Улучшение качества питьевой воды.

3.Обеспечение возможности подключения частного жилого фонда к системам водоснабжения.

4.Снижение себестоимости услуг водоснабжения.

В качестве критериев эффективности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.

Перечень мероприятий и затрат по обеспечению населения питьевой водой

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включает в себя организационные и финансово-экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные, но и качественные характеристики.

Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в водопроводном хозяйстве с целью эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов и созданию условий для подключения к системам водоснабжения домов (квартир), требующих подачи чистой воды.

Финансово-экономические мероприятия программы, связанные с реконструкцией объектов водоснабжения, направлены на строительство сетей водоснабжения, снижения уровня износа основных фондов, обеспечение государственной поддержки реконструкции и капитального ремонта объектов водопроводного хозяйства.

Перечень мероприятий представлены в приложении к программе.

Оценка основных критериев.

В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, вопросы охраны здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Большекарайского муниципального образования имеют приоритетное значение. При этом, обеспечение населения питьевой водой  из централизованных систем водоснабжения является одной из ключевых проблем, связанных с вопросами благополучия и здоровья людей. Для Романовского муниципального района проблема надежного и качественного водоснабжения продолжает оставаться крайне актуальной.

Основными принципами возникновения этих проблем является высокий уровень износа систем водоснабжения, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, в сельских поселениях не предусмотрена единая система водоснабжения. Износ объектов водоснабжения составляет 90%, около 70% основных фондов отслужили полностью свой срок. Все вышеперечисленные факторы приводят предприятия водопроводного хозяйства к убыткам.

Несовершенство процедур тарифного регулирования  и договорных отношений формирует высокие инвестиционные риски. Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3раза выше, чем затраты на плановый ремонт. Большинство аварий происходит по причине их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение. Одной из причин высокого уровня износа систем водоснабжения является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут реализовать проекты реконструкции объектов водоснабжения без значительного повышения тарифов.

Решением проблемы повышения качества предоставления услуг по водоснабжению должны стать экономически обоснованные системы водоснабжения, обеспечение жителей частных домов питьевой водой, строительство скважин.

Глава Большекарайского  МО                             А.А.Зазульский