Об утверждении муниципальной

программы «Ремонт автомобильных дорог  на

территории  Большекарайского

муниципального образования в 2013 году»

На основании Устава Большекарайского муниципального образования  Романовского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог  на территории Большекарайского муниципального образования  в  2013 году» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Большекарайского

муниципального образования                               А.А.Зазульский

# Приложение к постановлению # администрации Большекарайского # муниципального образования от 12.12.2012года № 40 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Ремонт автомобильных дорог в Большекарайском муниципальном образовании на 2013 год» Наименование программы; Муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог в Большекарайского муниципального образования в 2013 году». Заказчик программы; Администрация Большекарайского муниципального образования. Разработчик программы; Администрация Большекарайского МО, отдел архитектуры градостроительства и ЖКХ администрации муниципального района ( по согласованию),. Цель и задачи программы; Целью программы является обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Большекарайского МО и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. Условием достижения цели является решение следующих задач: - выполнение необходимых объемов работ по капитальному ремонту дороги для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения.. Объемы и источники; Общий объем финансирования по программе составляет: 20044,00 тыс.руб. средства из бюджета Большекарайского муниципального образования.. Ожидаемые конечные результаты реализации программы; Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по дорогам и дальнейшее развитие транспортной сети уличных дорог Большекарайского МО. Система организации контроля; Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется: администрацией Большекарайского муниципального образования - администрацией Романовского муниципального района (по согласованию). ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также обочины и разделительные полосы при их наличии. Ремонт автомобильных дорог - это комплекс работ по восстановлению транспортно- эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, улучшению ровности дорожных покрытий, повышению прочности дорожных одежд и земляного полотна, восстановлению изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и экономичные, а также работы по улучшению обустройства и благоустройства дорог. Содержание дорог - это осуществляемый в течение всего года комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог, организации и безопасности движения, а также работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, предупреждению появления и устранению деформаций и повреждений, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Дорожные сооружения - это сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров, площадки отдыха, специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и др.). Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно- транспортных происшествий и их последствий. Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 2.1. Проблема состояния дорожного хозяйства. Дорога и земляное полотно. Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов (влага, температура). В результате многих перегрузок покрытия, износа и старения материалов, а иногда и не очень высокого изначального их качества с течением времени на покрытии возникают всевозможные дефекты, деформации и разрушения: шелушения, неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п. По состоянию на 01.01.2013 г в Большекарайском муниципальном образовании находится 34,2 км автомобильных дорог общего пользования, из которых 2,7 км имеют твердое покрытие и 31,5 км являются грунтовыми дорогами. Для поддержания сети автомобильных дорог на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы по усилению дорожного покрытия не менее чем на 0,5км протяженности сети дорог с усовершенствованным типом покрытия. 2.2. Проблема организации дорожного движения На обеспечение безопасности движения негативно влияет перегрузка транспортом дорог из-за отставания развития улично-дорожной сети от роста автомобилизации, недостаточного инженерно-технического обустройства улиц и дорог, неудовлетворительного состояния их дорожного покрытия, низкого качества восстановительного ремонта. В настоящее время все больше и больше обостряется проблема организации дорожного движения. III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Целью программы является обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Большекарайского МО и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 1. Содержать существующую сеть автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, для чего требуется: - выполнить проектирование и ремонт автомобильной дороги улицы Молодежная в с. Большой Карай протяженностью 1,2 км. IV. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ И СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В целях комплексного решения проблем транспортного обслуживания и организации уличного движения транспорта и пешеходов необходимо запланировать выполнение работ. Перечень работ по ремонту автомобильных дорог на территории Большекарайского МО в 2013 году №; Наименование работ; Протяженность ( км); Сумма (тыс. руб.). 1; Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Большой Карай; 1,2; 2000,0. 2; Составление сметной документации по ремонту автомобильной дороги по улице Молодежная с.Большой Карай; 14,0. 3; Экспертиза составленной сметной документации; 30,0. ИТОГО:; 2044,0. IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем потребности пользователей дорог в нормальном и безопасном транспортном сообщении. В результате реализации программы ожидается снижение аварийности на дорогах и сокращение на 10 - 20 процентов числа погибших в ДТП, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах. V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа реализуется в период 2013 года. Реализация мероприятий программы обеспечивается подрядными организациями на договорной основе. Сроки выполнения мероприятий программы и качество работ контролируются: администрацией Большекарайского муниципального образования , администрацией Романовского муниципального района (по согласованию).