АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Романовского муниципального района  Саратовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  7

от 22.02.2011г                                                      с.Большой Карай

О мерах по подготовке безаварийного

пропуска паводковых вод в 2012году

на территории Большекарайского

муниципального образования

В целях своевременной организации и безаварийного пропуска паводковых вод в 2012году, обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, организаций и учреждений, безопасности жизни людей, материальных и культурных ценностей, сохранности от разрушений дорог, мостов на территории Большекарайского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю  :

1.Утвердить состав сельской паводковой комиссии :

Зазульский А.А.- глава Большекарайского МО, председатель комиссии

Стуклова Н.Н.-зам. главы администрации  Большекарайского МО, заместитель председателя

Члены комиссии:

Зайцев Е.Н.- руководитель МУП «Волна»

Мясников В.В.- директор  по производству ООО « Романовская Нива» ( по согласованию)

Воронин В.В.- глава КФХ( по согласованию)

Глухов А.А. - мастер Большекарайского электросетевого участка ( по согласованию)

Распопов А.Г.- слесарь-газовщик ( по согласованию)

Шишкина М.В.- заведующая  ФАП ( по согласованию)

2.Установить, что решения сельской паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Большекарайского МО независимо от ведомственной подчиненности.

3.Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод в Большекарайском МО на 2012год согласно приложению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Большекарайского МО от 01.03.2011г № 7 «О мерах по подготовке  безаварийного пропуска паводковых вод в 2011году на территории Большекарайского муниципального образования».

5.Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большекарайского

муниципального образования                                                  А.А.Зазульский

Приложение

к постановлению главы МО

от 22.02.2012г № 7

План

мероприятий по пропуску паводковых вод в Большекарайском  муниципальном образовании

на 2012год

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в селекторном совещании КЧС ОПБ при Правительстве Саратовской области по вопросу подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 2011г | Март 2012 | Глава МО Зазульский А.А. |
| 2 | Подготовка проекта постановления администрации Большекарайского МО «О мерах по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод в 2012г на территории Большекарайского МО | До 25.02.2012 | Зам. главы администрации Большек.МО. Стуклова Н.Н. |
| 3 | Уточнение порядка взаимодействия органов местного самоуправления с сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе в ходе затопления | До 01.03.2012г | Председатель паводковой комиссии Зазульский А.А., члены паводковой комиссии Воронин В.В.( по согласованию),Мясников В.В.( по согласованию) |
| 4 | Разработка плана проведения заседаний сельской паводковой комиссии |  | Стуклова Н.Н. |
| 5 | Организация и проведение заседаний сельской паводковой комиссии | В соответствии с планом комиссии | Зазульский А.А., председатель паводковой комиссии |
| 6 | Организация обучения детей в детских учреждениях, сотрудников и персонала учреждений поселения по соблюдению правил безопасности и действиям на случай подтопления | До 02 марта 2012г | Руководители детских учреждений |
| 7 | Организация на производственных объектах круглосуточного дежурства ответственных работников | В зависимости от паводковой обстановки | Глава МО, руководители Производственных объектов( по согласованию) |
| 8 | В местах массового пребывания людей и местах обнародования размещение памяток населению по действиям при угрозе и затоплении населенного пункта | Март 2012г | Зазульский А.А. |
| 9 | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных , разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения. Утверждение разработанных мероприятий на заседании паводковой комиссии и реализация до начала паводка. | Март 2012 г | Председатель, члены сельской паводковой комиссии |
| 10 | Организация очистки от снега и льда водопропускных отверстий, труб на дорогах и водоемах, очистка подъездных дорог к зданиям и сооружениям от снега | До 13марта 2012 | Зазульский А.А. Воронин В.В.(по согласованию) Филиппов В.А.( по согласованию) |
| 11 | Запрещение (ограничение)проезда транспортных средств на период паводка | В случае обострения паводковой ситуации | ОГИБДД Романовского района( по согласованию),ОП № 1 МВД России «Балашовский»( по согласованию) |
| 12 | Укрепление опор линий телеграфных, электрических и других сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | Период паводка | Глухов А.А.., мастер Большекарайского элктросетевого участка ( по согласованию) |
| 13 | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | Весь паводковый период | председатель и члены сельской паводковой комиссии |

Верно:        заместитель главы администрации

Большекарайского

муниципального образования                                                      Н.Н.Стуклова