Приложение  к распоряжению

администрации Большекарайского

муниципального образования

от 22.03.2018 г. № 10-р

Организационно- технические мероприятия

по благоустройству и санитарной очистке населенного пункта Большекарайского муниципального образования в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ФИО ответственного |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на собрании (сходе)граждан вопросы санитарной очистки улиц и территорий, прилегающих к домовладениям | 04.04.2018 | Глава Большекарайского муниципального образования |
| 2. | Организация и проведение субботника по уборке парковой зоны | 06.04.2018 | Работники администрации; руководители организаций, учреждений ( по согласованию) |
| 3. | Благоустройство и санитарная очистка территории, прилегающей к Братской могиле, находящейся в парковой зоне. | 06.04.2018 | Глава Большекарайского муниципального образования |
| 4. | Организация и проведение субботника по уборке стадиона | 14.04.2018 | Директор школы ( по согласованию) |
| 5. | Организация и проведение субботника по уборке территории кладбища, уборка могил участников ВОВ, не имеющих в селе родственников | 13.04.2018 | Работники администрации; руководители организаций, учреждений ( по согласованию) |
| 6. | Частичный ремонт ограждения кладбища | в течение месячника | Глава БольшекарайскогоМО |
| 7. | Ремонт подъездного пути к кладбищу | до 14.04.2018 | Главы КФХ, ИП ( по согласованию) |
| 8. | Приведение в надлежащий порядок территории торговых точек | 16-17.04.2018 | ИП Цыплакова Л.А.( по согласованию), ИП Стуклова Е.А. ( по согласованию), ИП Дедова О.А. ( по согласованию), ПО «Романовское» ( по согласованию) |
| 9. | Приведение в надлежащий порядок территории учреждений и организаций, находящихся на территории поселения | В течение месячника | Руководители предприятий и организаций ( по согласованию) |
| 10. | Благоустройство парковой зоны ( частичное озеленение) | 21.04.2018 | Работники Дома культуры, библиотеки, ФОКа ( по согласованию) |
| 11. | Очистить свалку № 1 | 30.04.2018 | Глава БольшекарайскогоМО |
| 12. | Ремонт спуска к улицам Малая Хоперская и Большая Хоперская | до 10.04.2018 | ИП глава КФХ Воронин В.В. ( по согласованию) |
| 13. | Благоустройство территории, прилегающей к Памятнику воинам-большекарайцам. | до 20.04.2018 | Работники администрации Большекарайского МО |
| 14. | Косметический ремонт ( побелка, покраска) Памятника воинам-большекарайцам | до 30.04.2018 | Работники администрации Большекарайского МО |
| 15. | Косметический ремонт ( побелка, покраска) Братской могилы на территории парка | до 29.04.2018 | Работники администрации Большекарайского МО |
| 16. | Косметический ремонт ( побелка, покраска) памятника М.Е.Стоякину. | до 29.04.2018 | Работники администрации Большекарайского МО |
| 17. | Благоустройство и санитарная очистка «Рощи памяти» | 18.04.2018 | Глава Большекарайского муниципального образования, директор школы ( по согласованию) |
| 18. | Рейдовые проверки по улицам села | в течение месячника | Глава Большекарайского МО, УУП МО МВД России «Балашовский» ( по согласованию) |
| 19. | Выявление нарушений правил благоустройства и принятие мер по их устранению | в течение месячника | Глава Большекарайского МО, УУП МО МВД России «Балашовский» ( по согласованию) |

Верно: и.о.зам.главы администрации Большекарайского МО___________В.В.Шишкина