Приложение № 2 к распоряжению

администрации Большекарайского

муниципального образования

от 23.08.2018 г. № 32-р

ПЛАН – ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

| № п/п | Наименование | План | в том числе по срокам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23.08 | 24.08 | 27.07 | 28.08 | 29.08 | 30.08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопроводные сети, км | 53,7 | 5,6 | 12,1 | 25,1 | 34,9 | 42,9 | 53,7 |
|  | Всего: | 53,7 | 5,6 | 12,1 | 25,1 | 34,9 | 42,9 | 53,7 |
|  | Канализационные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты ( очистные сооружения и др.), ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подготовка объекта социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здравоохранение | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Всего: | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | образование | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Всего: | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | социальной защиты | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего: | - |  |  |  |  |  | - |
|  | культуры | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Всего: | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | др. ведомства соц. сф. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Всего: | 1 |  |  |  |  |  | 1 |

Верно: зам. главы администрации Большекарайского МО__________Т.А.Глухова